TG成果展示与开发方案

预期目标：

- 总控管理员管理租户： - 管理租户，包括配置第三方游戏账号，管理额度，管理游戏资源。 - 租户管理玩家： - 管理玩家，查看额度，查询注单，查询账变，查询玩家。 - 玩家进行游戏： - 获取游戏列表，进行游戏，查询注单，查询账变，查询余额。

预估工期：

第一阶段（2个星期：2月8日-2月25日） 两个租户对接两个游戏平台，玩家可以正常游戏。

需要的资料：

2条测试域名。 2台服务器。16核32G内存，200G硬盘。 2个游戏平台的资料。包括对接文档，测试账号。

计划安排：

架构系统，预估3天（2月8日-2月11日，除去周日2月9日） 对接第一个游戏，预估4天（2月12日-2月15日，除去周日2月16日） 对接第二个游戏，预估4天（2月17日-2月20日） 测试、修复，预估3天（2月21日-2月24日，除去周日2月23日） 交付（2月25日）

展示成果：